## Slide 1: Estimando Esforço de Projetos de Software utilizando Análise de Pontos de Função

## Slide 2: Objetivos
Medir a Funcionalidade de Sistemas de acordo com a perspectiva do usuário
Medir o desenvolvimento e a manutenção de software independentemente da tecnologia usada para implementação
Comparar a produtividade entre ambientes de desenvolvimento (P=PF/Esforço)
Melhorar as estimativas de projetos de desenvolvimento de softwares
Criar uma unidade padrão de medida de software

## Slide 3: Análise de Pontos de Função Histórico
Allan Albrecht da IBM, em uma conferência da Guide/Share (1979).
Metodologia formal e publicação no domínio público.
- IBM CIS & A Guideline 313, AD/M Productivity Measurement and Estimate Validation, November 1, 1984.
Grupo Internacional de Usuários de Pontos de Função (1986)
  Manual de Práticas de Contagem
  IFPUG Function Point Counting Practices Manual, atualmente no Release 4.1, January 1999.
Criação de um grupo de trabalho na ISO sobre Medidas Funcionais de Tamanho (1994)
Padrão Internacional ISO/IEC 20926 (2002)
Contagem de linhas de código fonte – SLOC
Análise de Pontos de Função – FPA (1979)
Pontos de Casos de Uso – UCP (1993)
Tempo
1980
1990
2000
Notes: Pontos de função são uma medida funcional de tamanho de software, introduzida em 1979 por Alan Albrecht da IBM.
Medida funcional de tamanho de software é um conceito definido pelo padrão ISO/IEC 14143-1:1998 e refere-se à medição do tamanho do software considerando-se apenas a funcionalidade solicitada e recebida pelos respectivos usuários. Nesse sentido, uma medida funcional de tamanho é uma medida externa, pois mede somente aquilo que é percebido pelos usuários do produto de software, independentemente da forma de implementação escolhida.
A contagem dos pontos de função é regulamentada pelo International Function Point Users Group (IFPUG), organização internacional sem fins lucrativos sediada nos Estados Unidos da América. O IFPUG publica o Counting Practices Manual (Manual de Práticas de Contagem), atualmente em sua versão 4.1.1, que estabelece os padrões para o cálculo dos pontos de função. Para garantir a padronização dos procedimentos de contagem, o IFPUG oferece certificação na técnica e divulga os profissionais certificados através de seu site na Internet – www.ifpug.org.
O método do IFPUG foi oficializado através do padrão internacional ISO/IEC 20926 de 2002.
A contagem dos pontos de função é realizada com base em cinco tipos de componentes de software: arquivos internos, arquivos externos, entradas, saídas e consultas. Esses termos possuem um sentido específico na FPA - Function Point Analysis (Análise de Pontos de Função) e a identificação e classificação dos componentes exige conhecimento especializado.
Os pontos de função são utilizados como fator normalizador do tamanho do software, permitindo o estabelecimento de métricas tais como produtividade (pontos de função produzidos por pessoa-mês), taxa de entrega (homens-hora para a produção de um ponto de função), densidade de defeitos (defeitos encontrados por ponto de função) e outras. A taxa de entrega também pode ser denominada produtividade, o que pode causar confusão. A melhor opção é deixar clara a nomenclatura utilizada em cada caso.
Vem crescendo a utilização, pelas empresas brasileiras, dos pontos de função nos contratos de fornecimento de software, seja através da cotação de preços por ponto de função, ou através da quantificação dos serviços através de medições de pontos de função.
No mundo, os pontos de função do IFPUG são utilizados pela grande maioria das organizações que realizam algum tipo de medição funcional de tamanho de software

## Slide 4: Certificação
CFPS – Certified Function Point Specialist: é a certificação conferida pelo International Function Point Users Group às pessoas aprovadas no exame de certificação

## Slide 5: Procedimento para Contagem
Determinar o tipo de contagem de ponto de função.
Identificar o escopo de contagem e a fronteira (limite) da aplicação.
Contar as funções de dados para determinar a contribuição delas para a contagem de pontos de função não ajustada.
Contar as funções transacionais para determinar a contribuição delas para a contagem de pontos de função não ajustada.
Determinar o fator de ajuste de valor.
Calcular a contagem de pontos de função ajustada.
Notes: Determinar o tipo de contagem (pode ser um projeto de novo desenvolvimento, uma contagem básica de aplicação ou uma contagem de projeto de melhoria)
Identificar a fronteira da aplicação (i.e., quais funções o software deve executar?)
Contar os tipos de funções de dados (divididos em: i) Arquivos Lógicos Internos ou ALIs, que são os grupos lógicos de dados mantidos dentro da fronteira da aplicação, e ii) Arquivos de Interface Externa ou AIEs, os quais são apenas referenciados pela aplicação). Cada ALI vale 7, 10 ou 15 PF,enquanto cada AIE vale 5, 7 ou 10 PF.
Contar os tipos de funções de transações (divididos em: i) Entradas Externas ou EEs, que são processos de entrada de dados, b) Saídas Externas ou SEs, por exemplo, relatórios e c) Consultas Externas ou CEs, por exemplo, Consultar Detalhes de Empregados). Cada EE ou CE vale 3, 4 ou 6 pontos de função, enquanto cada SE vale 4, 5 ou 7 pontos de função.
Diversas matrizes simples baseadas nos tipos de elementos de dados (reconhecidos pelos usuários e não recursivos), juntamente com tipos de registros (subconjunto dos dados reconhecidos pelos usuários) ou tipos de arquivos referenciados (número de grupos lógicos de dados necessários à execução completa de um processo) são utilizados para determinar a complexidade de cada função, Baixa, Média ou Alta.

## Slide 6: Etapa 1: Determinar o Tipo de Contagem
  Tipos de contagem de Pontos de Função:
    Projeto de Desenvolvimento (development project)
    Manutenção (enhancement project)
    Aplicação (application)
Notes: Projeto de Desenvolvimento
A contagem de pontos de função de um projeto de desenvolvimento mede as funções providas aos usuários na primeira instalação do software entregue quando o projeto é finalizado.
Projeto de Melhoria
A contagem de pontos de função de um projeto de melhorias mede as modificações feitas na aplicação existente que incluem, alteram, ou excluem funções de usuário entregues quando o projeto é finalizado. Quando a funcionalidade de um projeto de melhoria é instalada, a contagem de pontos de função da aplicação deve ser atualizada para refletir mudanças na funcionalidade da aplicação.
Aplicação
A contagem de pontos de função da aplicação e a contagem de projeto são associadas a uma aplicação instalada. Isto também é chamado de baseline ou contagem de pontos de função instalada. Esta contagem provê uma medição das funções atuais da aplicação entregues ao usuário. Este número é inicializado quando a contagem de pontos de função do projeto de desenvolvimento é finalizada. É atualizada toda vez que a conclusão de um projeto de melhoria altera as funções da aplicação.
Contagem Estimativa e Final
É importante perceber que as primeiras contagens de pontos de função são estimativas das funcionalidade entregues. Além disso, como o escopo está definido e as funções desenvolvidas, é bastante normal identificar funcionalidade adicional que não foi especificada nos requisitos originais. Este fenômeno às vezes é chamado de scope creep.
É essencial atualizar a contagem da aplicação na conclusão do projeto. Se a funcionalidade muda durante o desenvolvimento, a contagem de pontos de função ao término do ciclo de vida, deveria refletir com precisão a funcionalidade total entregue ao usuário.

## Slide 7: Margem de Erro
Tempo
Conhecimento do Sistema
Margem de Erro
Requisitos - Conceitual - Detalhado - Codificação - Testes - Implantação

## Slide 8: Etapa 2: Identificar o Escopo e a Fronteira
O escopo da contagem
  Define a funcionalidade que será incluída em uma particular contagem de pontos de função.
  Define um (sub) conjunto do software que está sendo medido
  É determinado pelo propósito da execução da contagem de pontos de função (ex: definição de custos, comparação, etc.)
  Identifica quais funções serão incluídas na contagem de pontos de função para prover respostas pertinentes ao propósito da contagem
  Pode incluir mais de uma aplicação

## Slide 9: Etapa 2: Identificar o Escopo e a Fronteira
A fronteira da aplicação indica o limite entre o software que está sendo medido e o usuário.
  Define o que é externo à aplicação
  É a interface conceitual entre a aplicação ‘interna’ e o mundo ‘externo’ do usuário
  Atua como uma ' membrana' pela qual dados processados por transações passam para dentro e para fora da aplicação
  Envolve os dados lógicos mantidos pela aplicação
  Assegura a identificação dos dados lógicos referenciados mas não mantidos dentro da aplicação
  É dependente da visão de negócio externa do usuário da aplicação. É independente de considerações técnicas e/ou de implementação

## Slide 10: Etapa 3: Contagem das Funções de Dados
ILF (Internal Logical File)
  Entidade lógica e persistente
  Mantém os dados que sofrem manutenção dentro da Fronteira da Aplicação
  Equivale à um Depósito de Dados
EIF (External Interface File)
  Entidade lógica e persistente
  Mantido dentro da fronteira de outra aplicação
  Um EIF contado por uma aplicação deve ser um ILF em outra aplicação.

## Slide 11: Etapa 3: Contagem das Funções de Dados
Passo
Ação
Como Fazer
1
Identificar os ILFs
Aplicar as regras de identificação de ILFs
2
Identificar os EIFs
Aplicar as regras de identificação de ELFs
3
Determinar a complexidade dos ILF e EIF e suas contribuições
Seguir os procedimentos para calcular a complexidade e a contribuição para contagem não ajustada de pontos de função
Notes: Definições: ILFs e EIFs
Internal Logical Files
Um arquivo lógico interno (ILF) é um grupo identificável pelo usuário de dados logicamente relacionados ou informação de controle mantida dentro da fronteira da aplicação. A primeira pretensão de um ILF é segurar dados mantidos por um ou mais processos elementares da aplicação em contagem.
External Interface Files
Um arquivo de interface externo (EIF) é um grupo identificável pelo usuário de dados logicamente relacionados ou de informação de controle referenciada pela aplicação, mas mantida dentro da fronteira de outra aplicação. A primeira pretensão de um EIF é segurar dados referenciados por um ou mais processos elementares dentro da fronteira da aplicação em contagem. Isto significa que um EIF contado para uma aplicação deve ser um ILF na outra aplicação.
Diferenças entre ILFs and EIFs
A diferença primária entre um arquivo lógico interno e um arquivo de interface externo é que um EIF não é mantido pela aplicação em contagem, enquanto um ILF é.
Definições para Termos Embedded:
Informação de Controle
Informação de Controle são dados que influenciam um processo elementar da aplicação em contagem. Especifica o que, quando, ou como os dados são processados.
Por exemplo, alguém no departamento de folha de pagamento estabelece ciclos de pagamento para programar quando os empregados para cada lotação serão pagos. O ciclo de pagamento, ou programa, contém informação sequenciada (tempo) que afeta quando o processo elementar de pagamento aos empregados acontece.
Usuário Identificável
O termo usuário identificável se refere a requisitos definidos para processos e/ou grupos de dados que estão de acordo, entendidos por, ambos usuário(s) e desenvolvedores (de software).
Por exemplo: usuários e desenvolvedores de software concordam que uma Aplicação de recursos humanos manterá e armazenará informação de Empregado na aplicação.
Mantido
O termo mantido é a habilidade para modificar dados através de um processo elementar.
Examplos incluem, mas não são limitados a, incluir, alterar, excluir, povoar, revisar, atualizar, nomear, e criar.
Processo Elementar
Um processo elementar é a menor unidade de atividade que é significante ao(s) usuário(s).
Por exemplo, um usuário requer a habilidade para incluir um novo empregado na aplicação. A definição do usuário de empregado inclui as informações salário e dependente. Da perspectiva do usuário, a menor unidade de atividade é incluir um novo empregado. Incluir um dos pedaços de informação, como salário ou dependente, não é uma atividade que a qualificaria como um processo.
O processo elementar deve ser auto-suficiente e tem que deixar o negócio da aplicação em contagem em um estado consistente.
Por exemplo, os requisitos do usuário para incluir um empregado incluem a montagem do salário e a informação do dependente. Se toda a informação de empregado não é incluída, um empregado ainda não foi criado. Incluindo alguma das informações em separado deixa o negócio de incluir um empregado em um estado inconsistente. Se ambos salário do empregado e informação do dependente for somada, esta unidade de atividade está completada e o negócio permanece em um estado consistente.

## Slide 12
Complexidade e Contribuição dos ILFs e EIFs
Tabela de Conversão ILF :
Complexidade da Função
Pontos de Função não Ajustados
Baixa
7
Média
10
Alta
15
Complexidade da Função
Pontos de Função não Ajustados
Baixa
5
Média
7
Alta
10
Tabela de Conversão EIF :

## Slide 13: Exemplo: Contagem de Funções de Dados não Ajustada

## Slide 14: Etapa 4: Contagem das Funções de Transação
EI (External Input)
  Processo lógico do negócio que mantém os dados em um ou mais arquivos lógicos internos
  Contada com base no número de campos de dados do usuário envolvidos e na soma dos ILF e EIF participantes do processo
EO (External Output)
  Processo lógico do negócio que gera dados para um usuário ou para outro aplicativo externo ao software
  Exemplos típicos de saídas externas incluem relatórios de usuários, disquetes ou fitas
EQ (External Query)
  O processamento lógico que não contém nenhuma fórmula matemática ou cálculo nem cria dados derivados; o comportamento do sistema não é alterado.
Notes: Um external input (EI) é um processo elementar que processa dados ou informação de controle que vêm de fora do limite de aplicação. A principal intenção de um EI é manter um ou mais ILFs e/ou para alterar o comportamento do sistema.

## Slide 15: Etapa 4: Contagem das Funções de Transação
Passo
Ação
Como Fazer
1
Identificar os processos elementares
Aplicar as regras de identificação de processos elementares
2
Identificar as pretensões básicas dos processos elementares, classificando-os como EI, EO ou EQ.
Aplicar as regras de identificação das pretensões básicas para os processos elementares identificados.
3
Validar a classificação
Aplicar as regras específicas para cada tipo de função de transação (EI, EO ou EQ)
4
Determinar a complexidade (EI, EO ou EQ)
Seguir os procedimentos para calcular a complexidade das funções de transação
5
Determinar a contribuição (EI, EO ou EQ)
Seguir os procedimentos para calcular a contribuição das funções de transação

## Slide 16
Complexidade e Contribuição das Funções de Transação
Tabela de Conversão EI e EQ:
Complexidade da Função
Pontos de Função não Ajustados
Baixa
3
Média
4
Alta
6
Complexidade da Função
Pontos de Função não Ajustados
Baixa
4
Média
5
Alta
7
Tabela de Conversão EO:

## Slide 17: Visão Geral da Aplicação
Sistema B
Sistema A
ILF
EIF
EO
EI
EQ
EO
EI
EQ
Fronteira da Aplicação
Fronteira da Aplicação

## Slide 18: Etapa 5: Determinar o Fator de Ajuste
Fator de Ajuste de Valor (VAF)
  Passo final na contagem de pontos de função
  Avalia restrições de negócio adicionais do software não consideradas pelos cinco tipos de funções.
  Todas as funções avaliadas na contagem de Pontos de Função são funções do software
  Baseado na influência de 14 Características Gerais do Sistema

## Slide 19: Etapa 5: Fator de Ajuste
Características Gerais:
Comunicação de Dados
Processamento de Dados Distribuído (Funções Distribuídas)
Performance
Configuração do equipamento
Volume de Transações
Entrada de Dados On-Line
Interface com o usuário
Atualização On-Line
Processamento Complexo
Reusabilidade
Facilidade de Implantação
Facilidade Operacional
Múltiplos Locais
Facilidade de mudanças
É atribuída uma nota de 0 à 5 a cada uma das Características Gerais do Sistema correspondendo ao seguinte critério: (nenhuma influência, influência incidental, moderada, média, significante, essencial)
Fator de Ajuste:
Nt(total) = Nt
VAF = 0,65 + (0,01 X Nt(total))
(0,65 <= VAF <= 1,35)

## Slide 20: Etapa 6: Ajustar a Contagem
AFP = ADD * VAF
onde:
ADD é a contagem não ajustada das funções do projeto
VAF é o fator de ajuste da contagem AFP é o valor ajustado da contagem

## Slide 21: Exemplo
Calcule os pontos de função para um sistema que mantém um Cadastro de Clientes onde é possível tirar uma listagem por ordem alfabética e exportar o cadastro para outro sistema através de um arquivo texto.
  Contagem:
  ILF = 01(Arquivo de Clientes)
  EIF = 0
  EI = 01 (Processo de inclusão)
  EO = 01 (Listagem por ordem alfabética)
  EQ = 01 (Exportação de Arquivo Texto)

## Slide 22: Exemplo
Considerando todos os tipos de função nesse exemplo de complexidade BAIXA.
ADD = ILF x 7 + EIF x 5 + EI x 3 + EO x 4 + EQ x 3 = 1 x 7 + 0 x 5 + 1 x 3 + 1 x 4 + 1 x 3 = 17 (Pontos de função não ajustados)
Contado-se os fatores de ajuste segundo os níveis de influência temos, considerando-se Nt(total) = 45, temos:
VAF = 0,65 + (0,01*45 ) = 1,1 (Fator de Ajuste)
AFP = VAF x ADD = 1,1 x 17 = 18,7

## Slide 23: Estimativas
O que fazer agora?
Pouco frustrante para empresas recém-criadas
Comparar com projetos anteriores, planejar e estimar melhor o novo desenvolvimento
Obtendo o número de Pontos de Função pode-se estimar o esforço de projeto por fases de desenvolvimento

## Slide 24: Estimativas
Imaginemos um projeto no qual obtemos um total de 100 PF
Numa fase que corresponde a 20% do Projeto
Numa equipe de 4 pessoas
Considerando uma produtividade média de 20hs/PF
Considerando uma jornada de 6 horas diárias
Considerando um valor de R$35,00 o valor de 1 Hora de Trabalho

## Slide 25: Estimativas
20% de 100 PF = 20 PF
Esforço - 20hs/PF então: 20hs/PF x 20PF = 400h
Prazo - 400h/(4 x 6) = 16,7 Dias
Custo - 400h x R$ 35,00 = R$ 14.000,00
Notes: 83,5 dias ou 2,7 meses ***** R$ 70.000,00

## Slide 26: Aplicações da Técnica FPA
Produtividade no desenvolvimento
  Horas por PF
Esforço de desenvolvimento
  Produtividade (H/PF) * Tamanho (PF)
Custo de software
  Tamanho (PF) * Custo (R$/PF)
Taxa de produção de software
  PF/Mês; PF/Ano
Taxa de manutenção de software
  PF manutenção / PF aplicativo

## Slide 27: Influências
Linguagem de Codificação
Tamanho do software
Experiência da equipe
Métodos estruturados
Ambiente de desenvolvimento (CASE)
Qualidade de expansão/manutenção
Reutilização de código
Métodos de remoção de erros
Organização da equipe

## Slide 28: Vantagens
Uma ferramenta para determinar o tamanho de um pacote de aplicação comprado contando todas as funções incluídas no pacote.
Uma ferramenta para ajudar os usuários a determinar o benefício de um pacote de aplicação para a sua organização contando funções que especificamente atendam seus requisitos.
Uma ferramenta para medir as unidades de um produto de software para apoiar a análise de qualidade e produtividade.
Um veículo para calcular custos e recursos requeridos para desenvolvimento e manutenção de software.
Um fator de normalização para comparação de softwares.

## Slide 29: Algumas Limitações e Desvantagens
Para ter uma boa utilização é necessária uma base histórica
É necessário ter uma boa visão (profundidade do sistema para poder estimar com mais segurança)
Utilização de pesos para definir a classificação das funções
Notes: When Not to Use Function Points
Function points are not a very good measure when sizing maintenance efforts (fixing problems) or when trying to understand performance issues. Much of the effort associated with fixing problems (production fixes) is due to trying to resolve and understand the problem (detective work). Another inherent problem with measuring maintenance work is that much of maintenance programming is done by one or two individuals. Individual skill sets become a major factor when measuring this type of work. The productivity of individual maintenance programmers can very as much as 1,000 percent.
Performance tuning may or may not have anything to do with functionality. Performance tuning is more a result of trying to understand application throughput and processing time. There are better metrics to utilize when measuring this type of work.
FPA is not useful to size Web Design. FPA is useful to size web development, but not web design. FPA is concerned with the dynamic relationship between transactions and files. FPA is not useful in estimating the time it will take to create graphics, images, page layouts, so on and so forth.
A desvantagem da métrica pontos por função, segundo Kitchenham [KIT97], é ter falhas fundamentais em sua construção. Isto se deve à utilização de pesos para definir a classificação das funções. Este fato pode levar a diferentes abordagens quando da contagem ou seja, pode haver problemas se a classificação se comportar de modo inesperado, levando-se a afirmar que uma aplicação é maior que outra, quando não o é. Isto alerta para o fato de se usar a métrica com cuidado sobre a versão utilizada. Desde sua criação em 1979, surgiram várias versões da métrica e, quando se compara tamanho de software, é preciso saber qual a versão da métrica que está sendo usada. Mesmo utilizando-se a mesma versão pode haver uma diferença de mais ou menos 12 por cento (estudo realizado por Kitchenham [KIT97]) na contagem para o mesmo produto realizado por pessoas da mesma organização.

## Slide 30: Referências
International Function Point Users Group
http://www.ifpug.org/
IFPUG -Function Point Counting Practices Manual
BFPUG Brazilian Function Point Users Group
http://www.bfpug.com.br/
Análise de Pontos por Função para Aplicações Orientadas a Documentos - DOUGLAS JOSÉ PEIXOTO DE AZEVEDO
IT Measurement: Practical Advice from the Experts, IFPUG, Ed Yourdon – Com publicação de um trabalho do Márcio Silveira PUC-RJ
Function Point Analisys, David Garmus, Addison-Wesley